| UBND PHƯỜNG TÂN ĐÔNG HIỆP PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ Số: /TTr-KTHT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Đông Hiệp, ngày tháng năm 2026 |
| --- | --- |

#### TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu đô thị mới số 4 tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường Tân Đông Hiệp

Phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị kính trình Ủy ban nhân dân phường Tân Đông Hiệp phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu đô thị mới số 4 với các nội dung như sau:

I. Mô tả tóm tắt dự toán :

- Tên dự toán:

+ Công tác Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT lựa chọn nhà đầu tư Dự án: Khu đô thị mới số 4 tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

+ Công tác Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án: Khu đô thị mới số 4 tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Tổng dự toán: 500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng). Giá đã bao gồm thuế VAT.

- Chủ đầu tư: UBND phường Tân Đông Hiệp.

- Nguồn vốn: Ngân sách địa phương.

- Thời gian thực hiện dự toán: Trong năm 2026.

- Chi tiết dự toán theo file Nhiệm vụ và dự toán đính kèm tờ trình

II. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH14 ngày 18/6/2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, ngày 23/06/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 57/2024/QH15, ngày 29/11/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi,

bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý; sử dụng tài sản công;Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/09/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; Nghị định số 225/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn môt số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng: Ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư 08/2025/TT-BXD ngày 30/5/2025 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 790/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 24/01/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND tỉnh về Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất; dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2025 của UBND tỉnh Bình Dương về phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 thành phố Dĩ An đến năm 2045;

Căn cứ Quyết định số 5880/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Dương về phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An;

Căn cứ Quyết định 1891/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2025 của UBND thành phố Dĩ An về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Tân Đông Hiệp tại vị trí khu vực phát triển đô thị Khu đô thị mới số 4;

Căn cứ Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2025 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Khu vực phát triển đô thị Khu đô thị mới số 4 phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An;

Căn cứ Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 27/06/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương Quyết định chấp thuận Chủ trương Đầu tư dự án Khu đô thị mới số 4;

Căn cứ Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 27/06/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư Dự án: Khu đô thị mới số 4;

Căn cứ Quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 13/10/2025 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về việc bố trí nguồn vốn cho công tác tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu;

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hồ Chí Minh tại Quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 13/10/2025 về việc giao UBND phường Tân Đông Hiệp tiếp nhận dự án Khu đô thị mới số 4 và thực hiện trách nhiệm Bên mời thầu.

Phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị kính đề nghị Ủy ban nhân dân phường Tân Đông Hiệp xem xét thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư, thẩm định hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu đô thị mới số 4 với các nội dung như sau:

III. Phần công việc đã thực hiện: không có

IV. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: không có

V. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

| Stt | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu |  | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ủy ban nhân dân phường Tân Đông Hiệp | Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư | Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư | 380.000.000 | Ngân sách địa phương | Chỉ định thầu rút gọn |  | Năm 2026 | Quý I, năm 2026 | Trọn gói | Năm 2026 | Không có | Không có |
| 2 | Ủy ban nhân dân phường Tân Đông Hiệp | Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư | Thẩm định hồ sơ mời thầu, phối hợp với Bên mời thầu trình người có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư | 90.000.000 | Ngân sách địa phương | Chỉ định thầu rút gọn |  | Năm 2026 | Quý I, năm 2026 | Trọn gói | Năm 2026 | Không có | Không có |
|  | TỔNG CỘNG |  |  | 470.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Cơ sở phân chia các gói thầu:

Việc phân chia dự toán thành 02 gói thầu căn cứ vào nội dung dự toán, tính chất của công việc, trình tự thực hiện theo thời gian và theo các nguyên tắc sau:

+ Đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của dự toán, không được chia công việc của dự toán thành các gói thầu quá nhỏ, làm mất sự thống nhất, đồng bộ về kỹ thuật và công nghệ;

+ Đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán;

+ Đảm bảo quy mô hợp lý: Phù hợp với điều kiện của dự toán, năng lực của các nhà thầu ở thời điểm hiện tại và phù hợp với sự phát triển của thị trường trong nước...;

+ Việc phân chia gói thầu căn cứ tính chất và thời gian, địa điểm thực hiện công việc.

b) Giá gói thầu: Căn cứ dự toán được duyệt theo điểm a, Khoản 2, Điều 16 NĐ 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024. Và hạn mức tư vấn được quy định tại Nghị định số 115/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; nội dung trình dự toán theo file đính kèm tờ trình này

+ Gói thầu Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 7 nghị định 115/2024/NĐ-CP “ Chi phí lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu được tính bằng 0,05% tổng vốn đầu tư nhưng không quá 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng”. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 7 nghị định 115/2024/NĐ-CP “ Chi phí đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, hồ sơ dự thầu được tính bằng 0,03% tổng vốn đầu tư nhưng không quá 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng; nội dung trình dự toán theo file đính kèm tờ trình này

+ Gói thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 7 nghị định 115/2024/NĐ-CP “ Chi phí thẩm định đối với từng nội dung của hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư được tính bằng 0,02% tổng vốn đầu tư nhưng không quá 100.000.000 (một trăm triệu) đồng”.; nội dung trình dự toán theo file đính kèm tờ trình này

c) Nguồn vốn: Ngân sách địa phương

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án: giá gói thầu không quá 500 triệu đồng Áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại điểm m khoản 1 Điều 23 luât đấu thầu 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Điểm c khoản 1 Điều 4 Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu); Khoản 4 Điều 78 và Điều 80 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn thì không ghi nội dung này theo quy định tại ghi chú mục V mẫu số 02A Thông tư 79/2025/TT-BTC.

đ) Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 15 ngày là số ngày tối đa tính từ ngày bắt đầu thực hiện gói thầu đến khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, theo quy định tại Điều 80 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

e) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026 theo quy định tại khoản 5 Điều 39 Luật đấu thầu 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023.

g) Loại hợp đồng: Trọn gói theo Khoản 1 Điều 64 Luật đấu thầu.

h) Thời gian thực hiện gói thầu: Phù hợp với tiến độ thực hiện toàn bộ dự toán.

i) Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không.

k) Giám sát hoạt động đấu thầu (nếu có): Không đề xuất.

V. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Không có

VI. Tổng giá trị các phần công việc

Đơn vị tính: đồng

| STT | Nội dung | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện | 0 đồng |
| 2 | Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu | 0 đồng |
| 3 | Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu | 500.000.000 |
| 4 | Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có) | 0 đồng |
| Tổng giá trị các phần công việc |  | 500.000.000 |

VII. Kiến nghị:

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị kính đề nghị Ủy ban nhân dân phường Tân Đông Hiệp xem xét, phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT lựa chọn nhà đầu tư, thẩm định hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án: Khu đô thị mới số 4./.

| Nơi nhận - UBND phường; - TP, PTP; - Tổ QH; - Lưu: VT (Q). | TRƯỞNG PHÒNG Quách Kim Oanh |
| --- | --- |